项目工作里程碑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间点 | 完成工作 | 备注 |
| 2017-07-20 | 1. 完成的接口的编码及单元测试 2. 并根据后台完成情况协调一个人员增至APP开发 | 与奇新智能协调好接口开发工作 |
| 2017-07-31 | 1）完成后台的功能开发 |  |
| 2017-08-10 | 1）完成手机APP部分的开发，开始发布公网联调整体流程 | 与奇新智能协调好调试工作 |
| 2017-08-17 | 1）上线联调完毕，重置数据准备现场验收 | 与奇新智能协调好联调工作 |
| 2017-08-18 | 1）现场功能验收评审 |  |